|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 1 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

系统需求分析流程

| 文件起草人 | 曾利冬 |
| --- | --- |
| 本文件审核人 | 陈智 |
| 本文件会签人 | 昌鸿莉 |
| 本文件批准人 | 杨洪坪 |

深 圳 市 航 盛 电 子 股 份 有 限 公 司               发 布

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 2 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

# 目   录

目   录 	 2

1.   目的 	 3

2.  范围 	 3

3.  术语与定义 	3

4.  流程概要 	4

5.  职责 	 4

6.  流程图 	 8

7.  流程描述 	9

8.  流程关键绩效指标 	 21

9.  活动级工作指导书 	 21

10.  相关制度/标准 	 21

11.  支持模版与表单 	21

12.  附录 	21

文件履历 	 22

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 3 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

# 1.  目的

本文件旨在确保系统（含功能安全、网络安全系统层级）需求分析活动在项目开发过程中有效规范实施，满足相关方的需要和期望，为系统工程需求开发人员收集相关方输入需求和分析系统需求，将已定义的相关方输入需求转换成一组系统需求，以指导系统设计。适用于技术中心研发类项目的系统需求管理和分析过程，涵盖相关方需求收集及分析、系统需求分析、系统需求规约定义、相关方的系统需求评审、确定相关方需求基线、发布系统需求计划、管理需求变更、跟踪系统需求在项目生命周期内的过程状态等活动。。

# 2.  范围

本文件适用于深圳市航盛电子股份有有限公司（下称“公司 ”）涉及的系统需求分析流程活动。

# 3. 术语与定义

3.1  相关方需求：相关方所关注的领域的需求，本文主要指对系统需求有影响和关联的群体的需要和期望。

3.2  系统需求：对系统功能性需求和非功能性需求以及操作约束的描述、定义。系统需求范围包括不具有功能安全、网络安全的项目的系统层级需求，具有功能安全、网络安全的项目中技术安全要求以及非安全要求的系统层级需求。

3.3  FSR：功能安全要求(functional safety requirement) ，定义了独立于具体实现方式的安全行为，或独立于具体实现方式的安全措施，包括安全相关的属性，它是系统需求(技术安全要求)的输入来源。

3.4  TSR：技术安全要求(technical safety requirement),  为实现相关的功能安全要求而得出的要求,包括减轻危害所需的要求。在本过程域的范围定义中，技术安全需求是系统需求必要的构成部分。

3.5 ASIL：汽车安全完整性等级（Automotive Safety Integrity Level）。

3.6  SEooC：独立于环境的安全要素（safety element out of context）,指不是在特定的相关项定义下开发的安全相关要素，它是系统需求(技术安全要求)的输入来源 (当外部客户相关方有功能安全要求但无功能安全概念文档输入或者内部预研具有功能安全的项目，内部需要基于假设的安全目标、功能安全概念进行开发)。

3.7  工作产品：作为达成某属性的结果的一组特性，这组特性将是过程域实施期望的工作成果的证据。

3.8  承包供应商：承接航盛技术委外业务的供应商，区别于正式受控的供应商，下述文中统一称供应商相关方。

3.9  相关方：组织的决策或活动中有重要利益的个人或团体。这里主要指对系统需求有影响和关联的群体，包括外部相关方（车厂或项目委托开发方，下述文中统一称外部客户相关方）和内部相关方（产品线总监，研发项目经理，系统需求工程师，系统架构工程师，系统集成工程师，系统合格性测试工程师，UI/UE/HMI工程师，软件， 电子，结构，测试(认证) ，研发质量管理，配置管理，研发体系，工程，品质，制造及其部门相关主管，下述文中统一称内部相关方） 以及供应商端相关方（承接航盛技术委外业务的供应商，下述文中统一称供应商相关方）。

3.10  RFI：Request For Information ，信息邀请书。

3.11  RFQ：Request For Quotation ，报价邀请书。

3.12  SFMEA: System Failure Mode and Effects Analysis ，系统失效模式及影响分析。

3.13  SFTA：System Fault Tree Analysis ，系统故障树分析。

3.14  SDFA：System Dependent Failure Analysis ，系统相关失效分析。

3.15  网络安全概念：项目的网络安全要求和对运行环境的要求以及与网络安全控制的相关信息。

3.16  网络安全目标： 目标对象的概念层网络安全需求，该安全需求可与一个或多个威胁场景相关联。

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 4 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

3.17  网络安全声明：关于网络安全风险的声明。

3.18  CAL：Cybersecurity Assurance Level ，网络安全保证级别。

3.19  CIA：Cybersecurity Interface Agreement ，网络安全开发接口协议。

3.20  TARA：Threat Analysis And Risk Assessment 威胁分析和风险评估。

3.21  SyRE：System Requirements Engineer ，系统需求工程师。

3.22  SyAE：System Architecture Engineer ，系统架构工程师。

3.23  PRDM：Product Manager ，产品经理。

3.24  DPM：R&D Project Manager ，研发项目经理。

3.25  SPM：Software Project Manager ，软件项目经理。

3.26  SwRE：Software Requirements Engineer ，软件需求工程师。

## 3.27  EE：Electronic Engineer ，电子工程师。

## 3.28  ME：Mechanical Engineer ，结构工程师。

## 3.29  SyQTE：System Qualification Testing Engineer ，系统合格性测试工程师。

## 3.30  PRO-VE：Product Validation Engineer ，产品验证工程师。

## 3.31  DQA：R&D Process Quality Assurance Engineer ，研发过程质量保证工程师

## 3.32  CME：Configuration Management Engineer ，配置管理工程师。

## 3.33  PFSM：Project Functional Safety Manager ，项目功能安全经理。

## 3.34  PCM：Project Cybersecurity Manager ，项目网络安全经理。

# 4. 流程概要

| 流程所有者 | 技术中心总经理 |  |
| --- | --- | --- |
| 流程框架 | L1 流程名称 | HS-C3 产品设计开发过程 |
|  | L2 流程名称 | HS-C301 产品设计开发流程 |
|  | L3 流程名称 | HS-C301-02 系统需求分析流程 |
| 前端流程 | HS-C301-01 技术中心 RFQ 报价流程 |  |
| 后端流程 | HS-C301-03 系统架构设计流程 HS-C301-06 软件需求分析流程 HS-C301-22 电子设计开发流程 HS-C301-25 结构设计开发流程 |  |
| 流程准入 | 项目报价或项目获得 |  |
| 流程准出 | 达成一致的相关方需求或发布的系统需求 |  |

# 5. 职责

## 5.1  技术中心

5.1.1  系统需求工程师（SyRE）

1 ） 根据客户需求和相关方需求制定系统需求、系统发布计划；

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 5 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

2） 组织评审、维护和澄清系统需求，分析系统需求的可行性；

3） 建立系统需求和相关方需求建立可追溯性；

4） 参与评审相关方需求评审/系统合格性测试计划/测试用例；

5） 负责参与复杂项目的 RFQ 需求分析；

6） 负责主导 DFMEA&SFMEA/FTA/DFA；

7） 负责参与设计变更评估。

5.1.2  系统架构工程师（SyAE）

1 ） 根据系统需求制定系统架构设计、整理内外部接口；

2） 建立系统架构设计和系统需求之间的可追溯性；

3） 参与评审系统需求。

4） 产品线平台系统需求工程师

5） 负责更新、维护产品线平台系统需求;

6） 负责参与和支持产品线平台系统需求重用、系统需求衍生及其相关需求评审活动。

5.1.3  产品经理（PRDM）

1 ） 负责收集、确认 P1 阶段输入客户需求文档的完整性、正确性、有效性；

2） 负责收集、确认 P1 阶段内部相关方需求和供应商需求，且确认其完整性，正确性，有效性；

3） 负责 P1 相关方需求（包含外部相关方需求、内部相关方需求、供应商需求）的识别和分发；

4） 负责与内部相关方沟通，确认相关方需求评估结果以确保需求正确且清晰；

5） 负责参与 P1 内部相关方需求分析评审活动；

6） 负责将已定义的相关方需求转换成相关方需求清单。

7） 负责需求文档的存储（PLM）。

5.1.4  研发项目经理（DPM）

1 ） 根据 WBS 和项目里程碑要求定义、监控和调整项目进度，并不断更新；

2） 参与变更过程中的变更分析和变更决策；

3） 负责风险管理及风险缓解措施实施；

4） 负责供应商沟通与管理活动。

5.1.5  系统工程科经理

1 ） 分配和协调系统团队资源，确保项目进度；

2） 审核和批准系统架构的工作产品；

3） 当出现重大系统问题和争议时，担任决策者；

4） 过程工作产品评审的裁决者；

5） 评估与审批重要变更的变更申请、变更通知。

5.1.6  软件项目经理（SPM）

1 ） 参与评审系统需求。

5.1.7  软件需求工程师（SwRE）

1 ） 参与评审系统需求；

2） 根据系统需求制定软件需求；

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 6 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

3） 建立软件需求和系统需求的可追溯性。

5.1.8  电子工程师（EE）

1 ） 参与评审系统需求；

2） 根据系统需求制定电子需求；

3） 建立电子需求和系统需求的可追溯性。

5.1.9  结构工程师（ME）

1 ） 参与评审系统需求；

2） 根据系统需求制定结构需求；

3） 建立结构需求和系统需求的可追溯性。

5.1.10  系统合格性测试工程师（SyQTE）

1 ） 参与评审系统需求；

2） 根据系统需求制定系统合格性测试用例；

3） 建立系统合格性测试用例和系统需求的可追溯性。

5.1.11 产品验证工程师（PRO-VE）

1 ） 参与评审系统需求；

2） 根据系统需求制定可靠性验证方案；

3） 建立可靠性试验项和系统需求的可追溯性。

5.1.12  工业设计工程师

1 ） 根据系统需求制作产品 HMI 逻辑迁移图；

2） 参与评审系统需求。

5.1.13  研发过程质量保证工程师（DQA）

1 ） 参与评审系统需求、评审状态监控、过程审核。

5.1.14  配置管理工程师（CME）

1 ） 识别和维护配置项列表；

2） 发布相关方需求和系统需求；

3） 根据配置管理策略建立和维护基线。

5.1.15  项目功能安全经理（PFSM）

1 ） 负责功能安全的系统需求，支持项目开发中工程师功能安全相关活动的开展；

2） 参与评审系统需求。

5.1.16  项目网络安全经理（PCM）

1 ） 负责制定网络安全系统需求以及产品层面各安全方案的制定和导出；

2） 参与评审系统需求。

## 5.2  营销中心

5.2.1  业务经理

1 ） 负责接收与确认项目生命周期内外部客户相关方的输入资料；

2） 负责向技术端提供市场调研报告等项目开发阶段必要的支持资料和信息；

3） 负责接收与沟通外部客户相关方的需求变更并传递到技术端；

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 7 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

4） 负责参与并支持外部客户相关方和技术端的相关评审活动。

5.2.2  报价工程师

1 ） 传递客户需求文档及需求清单到产品经理/系统工程师。

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 8 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

# 6. 流程图

注：本开发流程活动名称中带星号 (☆) 属于系统可靠性设计的活动和表单。

带（*）的过程项为与 26262 功能安全和 21434 网络安全相关过程，非功能安全和网络安全项目可以进行裁剪

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 9 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

# 7.   流程描述

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 释放/移交 RFI/RFQ技术包 | 客户RFI/RFQ技术包 ☆ 《市场调研报告》 | 1.在RFI/RFQ招标开发阶段，外部客户相关方(车厂或委托开发方)通过邮件，FTP等数据库方式释放招标技术相关文档，客户经理接收、记录并保存招标技术相关文件； 2.客户经理转交RFI/RFQ技术包、提供《市场调研报告》给技术端产品经理，同时进行邮件通知接收。 | 客户RFI/RFQ技术包☆ | E-mail | 业务经理 | / | 外部客 户相关 方 | 产品经理 | / |
| 02 | 接收RFI/RFQ技术包 | 客户RFI/RFQ技术包 ☆ 《市场调研报告》 《网络安全概念》 《网络安全目标》 | 1.产品经理接收RFI/RFQ技术包，将接收的所有文档详细记录在《相关方需求清单》☆中，对涉众输入文档进行编号，版本定义和维持更新等； 2.如果外部客户相关方有其它的补充性需求，如有网络安全需求的项目可能存在《网络安全概念》、《网络安全目标》 (通过邮件文本、线上、线下会议等形式输出的技术要求等)，客户经理负责提供该部分信息，产品经理新增到《相关方需求清单》☆中； 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 | 《相关方需求清单》☆ | SVN EXCEL | 产品经理 | 产品及业务策划科 | 客户经 理/ PCM | / | SE专家 CS专家 |
| （*） 03 | 收集SEooC系统描述 | 《SEooC系统描述》 | 1.如果外部客户相关方有功能安全要求但无功能安全概念文档输入或者内部预研具有功能安全的项目，内部需要对假设的安全目标、功能安全概念进行开发，形成《SEooC系统描述》，《SEooC系统描述》过程实施参见《SEooC设计流程》； 2.产品经理将《SEooC系统描述》记录在《相关方需求分析表》☆中，对涉众输入文档进行编号，版本定义和维持更新等； 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 如实际项目实施过程中，无功能安全需求或者有功能安全需求且存在功能安全概念文档输入，此流程步骤可以省略； | 《相关方需求清单》(更新)☆ | SVN EXCEL | 产品经理 | 产品及业务策划科 | 产品线平台系统需求工程师/ PFSM | 内部相关方 | SE专家 FS专家 |
| 04 | 收集平台产品线 和内部相关方需 求 | 《平台系统需求文件》 | 1.产品经理通过邮件提供《相关方需求清单》☆给内部相关方收集需求； 2.产品经理主导确认可以沿用的产品平台系统需求，收集该平台的重用系统需求并记录在《相关方需求清单》☆中； | 《相关方需求清单》(更新)☆ | E-mail EXCEL SVN | 产品经理 | 产品及业务策划科 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 | 内部相关方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 10 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.系统需求工程师对收集的内部相关方需求进行识 别，主导相关方进行会议评审，根据评审成果更新《相关方需求清单》☆ ; 4.过程实施参见《系统需求分析指引》。 |  |  |  |  | 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM |  |  |
| 05 | 形成供应商 初始相关方需求 | 《供应商相关方需求》 | 1.产品经理通过邮件提供《相关方需求清单》☆给供应商相关方收集需求； 2.产品经理对收集的供应商相关方涉众需求进行识 别，主导相关方进行会议评审，根据评审成果更新《相关方需求清单》☆ ; 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 如实际项目实施过程中，无需委托供应商进行技术开发，此流程步骤可以省略； | 《相关方需求清单》(更新)☆ | E-mail EXCEL SVN | 产品经理 | 产品及业务策划科 | 供应商/ 内部相 关方 | / | / |
| 06 | 分析相关方需求 | 客户RFI/RFQ技术包 ☆ 《相关方需求文件》 《相关方需求清单》 (更新)☆ | 1.产品经理将收集到的相关方需求输入文档逐一进行分析，将每一个文档中的自然段落添加到《相关方需求分析表》☆中并对其进行编号； 2.产品经理对拆解的自然段进行分析，识别涉众需求，组织相关方对输入涉众需求识别/接受状态进行评审 确认； 3.产品经理根据会议评审成果对《相关方需求分析表》 ☆进行更新； 4.过程实施参见《系统需求分析指引》。 | 《相关方需求分析表》☆ | EXCEL SVN | 产品经理 | 产品及业务策划科 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM | 内部相关方 | / |
| 07 | 与相关方达成一致 | 《相关方需求分析表》☆ | 产品经理对与相关方沟通确认的事项形成《系统需求确认沟通记录》☆（邮件或会议纪要），保存该阶段的沟通确认记录。 | 《系统需求确认沟通记录》☆ | 腾讯会议 E-mail EXCEL SVN | 产品经理 | 产品及业务策划科 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 | 内部相关方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 11 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM |  |  |
| 08 | 发布相关方需求文件存档 | 《相关方需求文件》 ☆ 《相关方需求分析 表》☆ 《系统需求确认沟通记录》☆ | 1.产品经理应将达成一致的《相关方需求文件》☆ ,及《相关方需求分析表》☆和《系统需求确认沟通记录》☆上传到指定SVN相应的配置库； 2.邮件通知相关方发布的工作内容、成果。 | 发布记录 | Email | 产品经理 | 产品及业务策划科 | / | 内部相关方 | / |
| 09 | 创建相关方需求基线 | 《相关方需求文件》 | 配置管理工程师收到通知后在SVN基线库中创建基线。 | 批准发布记录 | SVN | CME | 软件经理 | SyRE | 内部相关方 | / |
| 10 | 制定系统需求规格书 | 《相关方需求分析表》☆ 《相关方需求文件》 ☆ 《SFMEA》☆ 《SFTA》 《SDFA》 | 1.产品经理根据识别准入的相关方需求进行结构化，按产品功能特征分类在《系统需求规格书(功能清单列表)》☆中细化成三级功能项； 2.如系统架构设计安全分析相关报告（如 SFMEA☆,SFTA ，SDFA等）表明，安全机制不满足要求时，系统需求须相应的更新/增加技术安全要求； 3.产品经理对系统需求缩略语和系统需求标识规则进行定义，在《系统需求规格书(系统需求缩略语定义) （系统需求标识规则定义)》☆表中完成； 4.系统需求工程师将已定义的需求标识分配到每一条系统需求； 5.过程实施参见《系统需求分析指引》。 在项目实际报价过程中，可能报价周期较短，没有充足时间或资源制定系统需求规格书，此步骤可以省略 | 《系统需求规格 书(功能清单列 表)》☆ | EXCEL SVN | 产品经理 | 产品及业务策划科 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM | 内部相关方 | / |
|  |  |  | 如系统需求中存在技术安全要求，项目功能安全经理须根据功能安全概念和系统架构安全分析相关报告 （如SFMEA☆,SFTA ，SDFA等）所导出的安全机制进行技术安全要求设计，保障技术安全要求满足功能 | 《功能安全需求规格书》 |  | PFSM | 产品安 全科经理 |  |  |  |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 12 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全目标定义，输出《功能安全需求规格书》。 在项目实际报价过程中，可能报价周期较短，没有充足时间或资源制定系统需求规格书，此步骤可以省略 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如系统需求存在网络安全要求，项目网络安全经理需根据网络安全的概念和网络安全相关分析导出网络 安全设计要求，保证满足网络安全目标，输出《网络安全需求规格书》。 在项目实际报价过程中，可能报价周期较短，没有充足时间或资源制定系统需求规格书，此步骤可以省略 | 《网络安全需求规格书》 |  | PCM | 产品安 全科经 理 |  |  |  |
| 11 | 分析系统需求规格书 | 《系统需求规格书》 ☆ 《功能安全需求规格书》 《网络安全需求规格书》 | 1.产品经理将三级功能项映射到相应的软件/电子/结构子系统的需求表中，对每一条需求进行描述，定义需求属性，验证准则以及分析需求可行性； 2.产品经理将系统非功能需求项按照性能/法规/可靠性/接口等类型在《系统需求规格书(性能/法规/可靠性/接口等非功能性需求表)》☆中进行分类，对每一条需求进行描述，定义需求属性，验证准则以及分析需求可行性； 3.产品经理创建产品简介，分析系统对操作环境的影响，汇总《系统需求规格书》（完整版）☆ ; 4.产品经理完成系统需求变更履历，更新封面的系统需求版本状态等信息； 5.过程实施参见《系统需求分析指引》。 在项目实际报价过程中，可能报价周期较短，没有充足时间或资源制定系统需求规格书，此步骤可以省略 | 《系统需求规格 书(产品简介，系 统需求变更履 历，封面)》☆ | EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM/P CM/PF SM | 内部相关方 | / |
| 12 | 制定系统发布计划 | 《系统需求规格书》(完整版)☆ | 1.产品经理将《系统需求规格书(功能清单列表)》☆按照功能项层级映射到《系统发布计划》☆表中，确认软件/电子/结构/系统需求的版本，定义各个版本的发布时间节点； 2.产品经理完善《系统发布计划(封面)(版本变更履历)》☆ ; 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 在项目实际报价过程中，可能报价周期较短，没有充足时间或资源制定系统需求规格书，此步骤可以省略 | 《系统发布计划》☆ | EXCEL SVN | 产品经理 | 产品及业务策划科 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经理 /SwRE/ EE/ME/ | 内部相关方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 13 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SyQTE /PRD-V E/ SPM |  |  |
| 13 | 评审系统需求规 格书和系统发布 计划 | 《系统发布计划》☆ 《系统需求规格书》 (完整版)☆ | 1.产品经理组织相关方对《系统发布计划》☆和《系统需求规格书(功能清单列表)》☆的内容进行评审确认； 2.如含有功能安全的项目，技术安全需求需要进行验证评审和认可评审，确认技术安全要求符合功能安全概念定义，确保工作成果的正确性、完整性和一致性； 3.如含有网络安全的项目，网络安全需求需要进行验证评审和认可评审，确认要求符合网络安全概念，确保工作成果的正确性、完整性和一致性； 4.产品经理主导《系统发布计划》☆和《系统需求规格书(功能清单列表)》☆的评审和进度； 5.产品经理负责评审活动中问题的解决和关闭； 6.产品经理对与相关方沟通确认的事项形成《系统需求确认沟通记录》（邮件或会议纪要）☆ , 保存该阶段的沟通确认记录； 7.过程实施参见《系统需求分析指引》。 如若《系统需求规格书》☆和《系统发布计划》☆没有制定，此步骤可以省略 | 《系统发布计 划》(评审通过)☆ 《系统需求确认 沟通记录》(更 新)☆ 《系统需求规格 书评审记录》(评 审通过)☆ 《系统需求规格 书(功能清单列 表)》(评审通 过)☆ | 腾讯会议 EXCEL SVN | 产品经理 | 产品及业务策划科 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经理 /SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM/ DQA （可 选） /PFSM/ PCM | 其他内 部相关 方 | SE专家 SWE专 家 EE专家 ME专家 FS专家 CS专家 |
| 14 | 发布系统需求规格书 | 《系统需求规格书》 (评审通过)☆ | 1.产品经理主导同相关方完成系统需求评审并达成一致认可； 2.产品经理部门主管负责批准系统需求规格书； 3.发布系统需求规格书； 4.过程实施参见《系统需求分析指引》。 如若《系统需求规格书》☆和《系统发布计划》☆没有制定，此步骤可以省略 | 发布记录 | EMAIL | 产品经理 | 产品及业务策划科 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理 /SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM/ | 其他内 部相关 方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 14 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CME |  |  |
| 15 | 移交和配置管理 RFI/RFQ开发文 档 | 客户RFI/RFQ技术包 ☆ 《市场调研报告》 《相关方需求清单》 ☆ 系统发布计划☆ 系统需求确认沟通记 录☆ 《系统需求规格书检 查表》☆ 《系统需求规格书》 (外部客户基线)☆ 《HSAE技术方案介 绍》 | 研发项目经理组织技术端的内部立项活动。 | 邮件通知 | EXCEL SVN MAIL | 研发项目经理 | 研发项 目科经理 | SyRE/ CME | 其他内 部相关方 | / |
|  |  |  | 1.系统需求工程师梳理P1阶段(RFI/RFQ开发)的输出文档并跟P2-P6阶段负责系统需求的责任方进行交接（如果P1-P7阶段系统需求工程师角色为同一人担 任，该交接过程可以裁剪掉）； 2.系统需求工程师上传相关文档到配置库并邮件通知内部相关方接收； 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 本活动及后续活动都是基于立项确定的条件下进行的，如不能实现立项，本活动及后续活动都不将实施； | / |  | SyRE | / | 产品经理 | / | / |
|  |  |  | 配置工程师对立项输入资料进行配置库管理。 本活动及后续活动都是基于立项确定的条件下进行 的，如不能实现立项，本活动及后续活动都不将实施； | 配置库记录 |  | CME | 软件经理 | / | / | / |
| 16 | 外部客户相关方需求变更 | 《量产前客户需求变 更申请单》 《量产前客户需求变 更评估表》 《量产前设计变更通 知单》 | 研发项目经理组织和管理需求变更活动。 | 《系统需求确认 沟通记录》(更 新)☆ 《系统需求规格 书评审记录》(评 审通过)☆ 《客户技术规格 书》(如有更新或 新增)☆ 《系统需求规格 书》(更新)☆ | EXCEL SVN | 研发项目经理 | 研发项 目科经理 | 相关方 | / | / |
|  |  |  | 1.系统需求工程师主导系统需求和实现方案可行性评估，可验证性评估，风险识别； 2.系统需求工程师根据设变评审通过的结果更新《系统需求规格书》☆ ; 3.系统需求工程师根据设变评审通过的结果主导系统需求的评审活动； 4.系统需求工程师对与相关方沟通确认的事项形成《系统需求确认沟通记录》（邮件或会议纪要）☆ ,保存该阶段的沟通确认记录； 5.系统需求工程师上传《系统需求规格书》(更新)☆和《客户技术规格书》（如有更新或新增）☆等相关文档到配置库并邮件通知内部相关方接收； |  |  | SyRE | 系统工 程科经 理 | 相关方 | / | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 15 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.过程实施参见《系统需求分析指引》。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 配置工程师对更新的文档进行配置库管理。 |  |  | 配置工程师 | 软件经理 | / | / | / |
| （*） 17 | 收集更新的 SEooC系统描述 | 《SEooC系统描述》 (更新) | 1.如果外部客户相关方有功能安全要求但无功能安全概念文档输入或者内部预研具有功能安全的项目，内部需要基于假设的功能安全目标和功能安全概念进 行开发，形成《SEooC系统描述》，《SEooC系统描述》过程实施参见《SeooC设计流程》，并根据需要进行更新； 2.系统需求工程师对更新的《SEooC系统描述》在《系统需求规格书(涉众需求输入文档列表)》中进行版本等信息维护/更新； 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 如实际项目实施过程中，无功能安全需求或者有功能安全需求且存在功能安全概念文档输入，此流程步骤可以省略； | 《相关方需求清单》(更新)☆ | EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | 产品线平台系统需求工程师/PFSM | 内部相关方 | SE专家 FS专家 |
| 18 | 收集内部相关方需求 | 《(内部相关方)需求》 | 1.系统需求工程师通过邮件提供《相关方需求清单》 ☆给内部相关方收集需求； 2.系统需求工程师对收集的内部涉众需求进行识别，组织相关方进行会议评审，根据评审成果更新《相关方需求清单》☆ ; 3.系统需求工程师对《相关方需求清单》☆进行版本、履历更新； 4.过程实施参见《系统需求分析指引》。 | 《相关方需求清单》(更新)☆ | E-mail EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM | 内部相关方 | / |
| 19 | 收集供应商相关方涉众需求 | 《供应商需求》 | 1.系统需求工程师通过邮件提供《相关方需求清单》 ☆给供应商收集需求； 2.系统需求工程师对收集的供应商相关方涉众需求进行识别，组织相关方进行会议评审，根据评审成果更 | 《相关方需求清单》(更新)☆ | E-mail EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经理 | 供应商/ 内部相 关方 | / | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 16 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 新《相关方需求清单》☆; 3.系统需求工程师对《相关方需求清单》☆进行版本、履历更新； 4.过程实施参见《系统需求分析指引》。 如实际项目实施过程中，无需委托供应商进行技术开发，此流程步骤可以省略； |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 分析相关方需求 | 《量产前客户需求变 更申请单》 《量产前客户需求变 更评估表》 《客户技术规格书》 （如有更新或新增） ☆ 《相关方需求清单》 (更新)☆ | 1.系统需求工程师将收集到的涉众需求输入文档逐一进行分析，将每一个文档中的自然段落添加到《相关方需求分析表》☆中并对其进行编号； 2.系统需求工程师对拆解的自然段进行分析，识别涉众需求，组织相关方对输入涉众需求识别/接受状态进行评审确认； 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 | 《相关方需求分析表》(更新)☆ | EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM | 内部相关方 | / |
| 21 | 与相关方达成一致 | 《相关方需求分析表》(更新)☆ | 系统需求工程师对与相关方沟通确认的事项形成《系统需求确认沟通记录》（邮件或会议纪要）☆ , 保存该阶段的沟通确认记录。 | 系统需求确认沟通记录(更新)☆ | 腾讯会议 E-mail EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理 /SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM/ DQA （可 | 内部相关方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 17 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 选） |  |  |
| 22 | 发布相关方需求 | 《相关方需求清单》 ☆ 《相关方需求分析 表》☆ | 1.系统需求工程师更新相关文件到配置库并通过Email通知配置管理工程师发布相关方需求； 2.CME将评审通过的文件放入受控库； 3.邮件通知相关项目组成员。 | 批准发布记录 | E-mail | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM | 其他内 部相关 方 | / |
| 23 | 创建相关方需求基线 | 《相关方需求文件》 ☆ | 配置管理工程师收到通知后在SVN基线库中创建基线。 | 基线记录 | SVN | CME | 系统工 程科经理 | SyRE | 内部相关方 | / |
| 24 | 制定或更新系统需求规格书 | 《系统需求规格书 (涉众需求分析与追 溯表)》☆ 《SFMEA（更新）》 ☆ 《SFTA（更新）》 《SDFA（更新）》 | 1.系统需求工程师根据识别准入的涉众需求进行结构化，按功能特征分类在《系统需求规格书(功能清单列表)》☆中细化成三级功能项； 2.如系统架构设计安全分析相关报告（如 SFMEA☆,SFTA ，SDFA等）表明，安全机制不满足要求时，系统需求须相应的更新/增加技术安全要求； 3.系统需求工程师对新增的系统需求缩略语和系统需求标识规则更新定义，在《系统需求规格书(系统需求缩略语定义)（系统需求标识规则定义)》☆表中完成更新； 4.系统需求工程师将已定义的需求标识分配到每一条更新的系统需求； 5.系统需求工程师将完整的系统需求跟上游的涉众需求进行关联，在《系统需求追溯表》☆中建立追溯关 | 《系统需求规格 书》(更新)☆ 《系统需求追溯 表》☆ 《功能安全需求 规格书》 《网络安全需求 规格书》 《TARA威胁分 析和风险评估表》 | EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM | 内部相关方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 18 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 系； 6.过程实施参见《系统需求分析指引》。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 如系统需求中存在技术安全要求，项目功能安全经理须根据功能安全概念和系统架构安全分析相关报 告（如SFMEA☆,SFTA ，SDFA等）所导出的安全机制进行技术安全要求设计，保障技术安全要求满足功能安全目标定义，输出《功能安全需求规格书》。 | 《功能安全需求规格书》 |  | PFSM | 产品安 全科经 理 |  |  |  |
|  |  |  | 如系统需求中存在网络安全需求，项目网络安全经理需根据《TARA威胁分析和风险评估表》分析并更新系统网络安全需求，输出《网络安全需求规格书》。 | 《网络安全需求 规格书》 《TARA威胁分 析和风险评估 表》 |  | PCM | 产品安 全科经 理 |  |  |  |
| 25 | 分析系统需求规格书 | 《系统需求规格书》 (更新)☆ | 1.系统需求工程师将三级功能项映射到相应的软件/电子/结构子系统的需求表中，对每一条需求进行描述，定义需求属性，验证准则以及分析需求可行性； 2.系统需求工程师将系统非功能需求项按照性能/法规/可靠性/接口等类型在《系统需求规格书(性能/法规/可靠性/接口等非功能性需求表)》☆中进行分类，对每一条需求进行描述，定义需求属性，验证准则以及分析需求可行性； 3.系统需求工程师检查并更新《系统需求规格书(产品简介)》☆ , 分析系统对操作环境的影响； 4.系统需求工程师更新《系统需求规格书(系统需求变更履历)、（封面)》☆的系统需求版本、状态等信息，汇总《系统需求规格书》（完整版）☆ ; 5.过程实施参见《系统需求分析指引》。 | 《系统需求规格书》(更新)☆ | EXCEL SVN | SyRE FSM CSE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM | 内部相关方 | / |
| 26 | 制定或更新系统发布计划 | 《相关方需求文件》 | 1.系统需求工程师将《系统需求规格书(功能清单列表)》☆中新增需求按照功能项层级映射到《系统发布计划》☆表中，确认更新部分软件/电子/结构/系统需求的版本，定义各个版本的发布时间节点； 2.系统需求工程师更新《系统发布计划(封面)(版本变更履历)》☆ ; | 《系统发布计划》☆ | EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 | 内部相关方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 19 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3.过程实施参见《系统需求分析指引》。 |  |  |  |  | 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM |  |  |
| 27 | 评审系统需求规 格书和系统发布 计划 | 《系统发布计划》(更 新)☆ 《系统需求规格书》 (更新)☆ | 1.系统需求工程师组织相关方对《系统发布计划》☆和《系统需求规格书》☆新增和更新的内容进行评审确认； 2.如含有功能安全的项目，技术安全需求需要进行验证评审和认可评审，确认技术安全要求符合功能安全概念定义，确保工作成果的正确性、完整性和一致性； 3.如含有网络安全的项目，网络安全需求需要进行验证评审和认可评审，确认要求符合网络安全概念，确保工作成果的正确性、完整性和一致性； 4.系统需求工程师主导《系统发布计划》☆和《系统需求规格书》☆的评审和进度； 5.系统需求工程师负责评审活动中问题的解决和关闭； 6.系统需求工程师对与相关方沟通确认的事项形成《系统需求确认沟通记录》（邮件或会议纪要）☆ ,保存该阶段的沟通确认记录； 7.过程实施参见《系统需求分析指引》。 | 《系统发布计 划》(评审通过)☆ 《系统需求确认 沟通记录》(更新) 《系统需求规格 书评审记录》(评 审通过)☆ 《系统需求规格 书》(评审通过)☆ | 腾讯会议 EXCEL SVN | SyRE | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经理 /SwRE/ EE/ME/ SyQTE /PRD-V E/ SPM/ DQA （可 选） /PFSM/ PCM | 其他内 部相关 方 | SE专家 SWE专 家 EE专家 ME专家 FS专家 CS专家 |
| 28 | 发布系统需求规格书 | 《系统需求规格书》 (评审通过)☆ | 1.系统需求工程师主导同相关方完成系统需求评审并达成一致认可； 2.系统需求工程师部门主管负责批准系统需求规格书； 3.系统需求工程师更新相关文件到配置库并通过Email通知配置管理工程师发布，CME将评审通过的文件放入受控库，邮件通知相关项目组成员； 4.过程实施参见《系统需求分析指引》。 | 批准发布记录 | EMAIL SVN | SyRE CME | 系统工 程科经 理 | SyAE/产品线 平台系 统需求工程师/系统工 程科经 理/ SwRE/ EE/ME/ | 其他内 部相关 方 | / |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 2 0 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

| 编号 | 过程活动 | 输入 | 过程活动描述 | 输出 | IT工具 | R | A | S | I | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | SyQTE /PRD-V E/ SPM |  |  |

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 2 1 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

# 8. 流程关键绩效指标

| 流程关键绩效指标名称 | 指标类别 （有效性或效率） | 单位 | 流程关键绩效指标计算方法 | 统计周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 对相关方需求的覆盖率 | 有效性 | % | 通过系统需求追溯表，保证每一条相关方需求都被系统需求覆盖 | / |  |

# 9.  活动级工作指导书

9.1  HS-C301-00-WI07 ASIL 等级分解指引

9.2  HS-C301-38-WI01 TARA 威胁分析和风险评估指引

# 10. 相关制度/标准

10.1  IATF16949:2016

10.2  ISO 9001:2015

10.3 A-SPICE 3.1

10.4  ISO 26262:2018

10.5  ISO 21434:2021

10.6  ISO 27001:2022

10.7 VDA ISA 5.1

# 11.  支持模版与表单

## 11.1  HS-C301-02-01 系统发布计划

## 11.2  HS-C301-02-02 系统需求规格书

## 11.3  HS-C301-02-03 系统需求规格书检查表

## 11.4  HS-C301-02-04 功能安全需求规格书

## 11.5  HS-C301-02-05 网络安全需求规格书

## 11.6  HS-C301-02-06 系统需求追溯表

# 12.  附录

## 无

|  | 流 程 文 件 系统需求分析流程 | 文 号 ： HS - C3 0 1 - 02 A / 5 页 码 ： 2 2 / 2 2 密 级 ： 内 部 公 开 |
| --- | --- | --- |

# 文件履历

| 版 本 | 修 订 描 述 | 修 订 人 | 批 准 人 | 生 效 日 期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A/0 | 初版 | 曾利冬 | 尹玉涛 | 2022/03/10 |
| A/ 1 | 增加功能安全相关流程要求，增加产品生产周期 P7/P7阶段相关过程要求 | 曾利冬 | 尹玉涛 | 2022/ 10/10 |
| A/2 | 增加网络安全相关流程要求 | 肖远 | 尹玉涛 | 2023/06/30 |
| A/3 | 将安全需求独立为《功能安全需求规格书》、《网络安全需求规格书》 | 刘巧会 | 尹玉涛 | 2023/11/23 |
| A/4 | 根据 ASPICE L3 要求更新以下内容： 1. 更新格式； 2. 车厂、 内部和供应商涉众需求收集确认表合并为相关方需求； 3. 增加相关方需求分析表； 流程图调整，增加配置管理工程师创建基线等任务，去除 P2 阶段之后重复步骤。 | 曾利冬 | 尹玉涛 | 2024/03/29 |
| A/5 | 为符合体系的要求，更新模板及表单编号 | 曾利冬 | 杨洪坪 | 2025/04/ 15 |